THREADBOARD

Documento Maestro de Ingeniería

Planificación, arquitectura, desarrollo y cierre del Sprint 1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Responsable | Cristian Javier Jiménez Imbriaco |
| --- | --- |
| Tipo de proyecto | Proyecto personal de ingeniería de software |
| Estado | Sprint 1 completado; Sprint 2 pendiente |
| Versión documental | 1.0 |
| Fecha | 5 de agosto de 2026 |

Documento vivo y versionable. La documentación Markdown del repositorio es la fuente de mantenimiento continuo.

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Problema y oportunidad

3. Visión, usuarios y objetivos

4. Alcance y requisitos del MVP

5. Arquitectura y modelo de datos

6. API del Sprint 1

7. Metodología y gobierno del repositorio

8. Roadmap

9. Informe del Sprint 0

10. Informe del Sprint 1

11. Pruebas y calidad

12. Riesgos y deuda técnica

13. Próximos pasos

14. Control documental y anexos

Nota de alcance: Este documento consolida lo conocido hasta el cierre del Sprint 1. Cuando un detalle no está respaldado por los archivos o verificaciones registradas, se presenta como pendiente en lugar de asumirlo.

# 1. Resumen ejecutivo

ThreadBoard es una aplicación web visual diseñada para que una persona capture escenas relevantes de series, películas y videojuegos, las organice en tableros y establezca relaciones entre escenas y teorías. Su concepto se inspira en los tableros de investigación con tarjetas e hilos que conectan pistas.

El MVP busca validar la utilidad de esta representación visual antes de incorporar cuentas, colaboración, comunidad o inteligencia artificial. Hasta el cierre del Sprint 1 se construyó la base técnica: una API persistente, el modelo principal, pruebas backend, una colección Postman y un canvas frontend interactivo con datos locales de demostración.

| Fase | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Planificación inicial | Completada | Visión, alcance, modelo preliminar y roadmap |
| Sprint 0 | Completado | Repositorio, stack, estructura y configuración base |
| Sprint 1 | Completado | Backend persistente y canvas frontend de demostración |
| Sprint 2 | Pendiente | Integración con API y contenido creado por el usuario |

# 2. Problema y oportunidad

Quienes analizan historias complejas suelen distribuir información entre capturas, notas, documentos y conversaciones. Esa fragmentación dificulta comparar escenas, detectar contradicciones y construir hipótesis. ThreadBoard propone concentrar esas evidencias en un espacio visual navegable.

Oportunidad: Una herramienta centrada en relaciones visuales puede ofrecer mayor claridad que una lista lineal de notas, especialmente cuando la historia contiene múltiples personajes, lugares, eventos o líneas narrativas.

# 3. Visión, usuarios y objetivos

## 3.1 Visión

Permitir a los usuarios capturar escenas relevantes de obras audiovisuales y relacionarlas visualmente para construir teorías narrativas.

## 3.2 Usuario objetivo del MVP

Usuario individual.

Uso personal.

Sin cuenta ni autenticación.

Interesado en analizar series, películas o videojuegos.

## 3.3 Objetivo general

Desarrollar un MVP web funcional que permita organizar contenido narrativo mediante tableros, nodos y conexiones visuales persistentes.

## 3.4 Objetivos específicos

1. Definir una arquitectura mantenible para frontend, backend y base de datos.

2. Implementar el dominio básico de tableros, escenas, teorías y conexiones.

3. Proporcionar un canvas con interacción visual suficiente para validar la idea.

4. Asegurar una base verificable mediante pruebas automáticas y una colección Postman.

5. Documentar decisiones, incidencias y avances para conservar trazabilidad.

# 4. Alcance y requisitos del MVP

## 4.1 Incluido

Creación, consulta y eliminación de tableros.

Nodos de tipo escena o teoría asociados a un tablero.

Posición X/Y persistible.

Contenido de escenas y teorías.

Conexiones entre nodos del mismo tablero.

Vista agregada del grafo y formato React Flow.

Canvas con arrastre, selección, zoom y paneo.

## 4.2 Excluido

Autenticación y perfiles.

Colaboración y comunidad.

Inteligencia artificial.

Spoilers automáticos.

Líneas temporales automáticas.

Importación automática de contenido.

Aplicación móvil nativa.

## 4.3 Requisitos funcionales principales

| ID | Requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Crear y consultar tableros | Backend implementado |
| RF-02 | Crear nodos de escena o teoría | Backend implementado |
| RF-03 | Persistir posición de nodos | Backend implementado; frontend pendiente |
| RF-04 | Crear y editar escenas | Backend implementado; interfaz pendiente |
| RF-05 | Crear y editar teorías | Backend implementado; interfaz pendiente |
| RF-06 | Crear conexiones válidas | Backend implementado; interfaz pendiente |
| RF-07 | Recuperar Graph y Graph View | Implementado |
| RF-08 | Mostrar canvas interactivo | Implementado con datos locales |
| RF-09 | Consumir la API desde frontend | Pendiente Sprint 2 |

## 4.4 Reglas de negocio

1. Todo nodo pertenece a un tablero.

2. El tipo del nodo determina si representa una escena o una teoría.

3. Una conexión relaciona un nodo de origen y uno de destino.

4. Los nodos conectados deben pertenecer al mismo tablero.

5. Al eliminar un nodo deben gestionarse sus conexiones asociadas.

6. La posición del nodo forma parte del estado persistente.

# 5. Arquitectura y modelo de datos

## 5.1 Arquitectura actual

La solución utiliza una arquitectura cliente-servidor. El frontend React/Vite presenta el canvas; la API NestJS valida y aplica reglas; Prisma accede a PostgreSQL. Al cierre del Sprint 1 el frontend todavía utiliza datos locales, por lo que la integración efectiva se realizará en el Sprint 2.

[Usuario] → [Frontend React + Vite + React Flow] ⇣ integración pendiente [API NestJS REST] ⇣ [Prisma ORM] ⇣ [PostgreSQL]

## 5.2 Stack definitivo

| Área | Tecnologías |
| --- | --- |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite, @xyflow/react |
| Backend | Node.js, TypeScript, NestJS 11 |
| Persistencia | PostgreSQL, Prisma ORM 7, @prisma/adapter-pg |
| Calidad | class-validator, Jest, E2E, ESLint, Prettier, Postman |
| Gestión | GitHub, ramas por sprint, Markdown y ADR |

## 5.3 Modelo conceptual

| Entidad | Responsabilidad | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Board | Agrupa una investigación narrativa | Contiene Nodes y Connections |
| Node | Elemento posicionable del canvas | Pertenece a Board; puede tener Scene o Theory |
| Scene | Contenido narrativo de una escena | Depende de un Node de tipo escena |
| Theory | Hipótesis o interpretación | Depende de un Node de tipo teoría |
| Connection | Relación entre dos nodos | Pertenece a Board; tiene source y target |

## 5.4 Decisiones pendientes del modelo

Unificar los campos definitivos de Theory entre el planteamiento inicial y el contrato del Sprint 1.

Definir conexiones Theory-Theory.

Definir auto-conexiones y conexiones duplicadas.

Confirmar la evolución de characters como arreglo o entidad independiente.

# 6. API del Sprint 1

La API usa JSON y una URL base local predeterminada de http://localhost:3000. La colección Postman se conserva en la documentación del repositorio.

| Dominio | Método y ruta | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Boards | POST /boards | Crear tablero |
| Boards | GET /boards | Listar tableros |
| Boards | GET /boards/:boardId | Consultar tablero |
| Boards | DELETE /boards/:boardId | Eliminar tablero |
| Nodes | POST /nodes | Crear nodo |
| Nodes | GET /boards/:boardId/nodes | Listar nodos por tablero |
| Nodes | PATCH /nodes/:nodeId/position | Actualizar posición |
| Nodes | DELETE /nodes/:nodeId | Eliminar nodo |
| Scenes | POST /scenes | Crear escena |
| Scenes | GET /scenes y /scenes/:sceneId | Consultar escenas |
| Scenes | PATCH /scenes/:sceneId | Editar escena |
| Theories | POST /theories | Crear teoría |
| Theories | GET /theories y /theories/:theoryId | Consultar teorías |
| Theories | PATCH /theories/:theoryId | Editar teoría |
| Connections | POST /connections | Crear conexión |
| Connections | GET /connections | Listar conexiones |
| Connections | DELETE /connections/:connectionId | Eliminar conexión |
| Graph | GET /graph/:boardId | Recuperar grafo interno |
| Graph View | GET /graph-view/:boardId | Recuperar formato React Flow |

## 6.1 Secuencia recomendada de prueba

1. Crear un Board y guardar su identificador.

2. Crear dos Nodes.

3. Crear Scene o Theory para los nodos correspondientes.

4. Crear una Connection.

5. Consultar Graph y Graph View.

6. Actualizar posición.

7. Eliminar recursos y verificar relaciones.

# 7. Metodología y gobierno del repositorio

ThreadBoard se desarrolla por sprints. Cada sprint tiene una rama propia; las tareas aisladas pueden usar ramas auxiliares. El cierre exige compilar, probar, auditar, documentar e integrar en develop. main se reserva para versiones globales estables.

| Rama | Uso |
| --- | --- |
| main | Versiones estables o publicables |
| develop | Integración de sprints terminados |
| sprint-N | Trabajo consolidado del sprint |
| feature/* | Funcionalidad aislada |
| fix/* | Corrección |
| chore/* | Mantenimiento y configuración |
| docs/* | Documentación |

## 7.1 Convención de commits

feat: add board creation endpoint fix: restore jest type definitions chore: update repository baseline docs: document Sprint 1 closure test: add connection e2e coverage

# 8. Roadmap

| Sprint | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0 | Preparación del repositorio y stack | Completado |
| 1 | Base persistente y primera experiencia visual | Completado |
| 2 | Escenas y teorías reales integradas con API | Pendiente |
| 3 | Conexiones visuales | Planificado |
| 4 | Onboarding y primera experiencia | Planificado |
| 5 | Estabilidad y refinamiento | Planificado |
| 6 | Despliegue y usuarios reales | Planificado |

El roadmap original contempló una integración más amplia dentro del Sprint 1. El resultado real separó la base visual de la integración para mantener un cierre técnicamente estable.

# 9. Informe del Sprint 0

## 9.1 Resultado

Repositorio con backend, frontend y docs.

Stack consolidado en React/Vite, NestJS, Prisma y PostgreSQL.

README inicial y roadmap.

.editorconfig, .gitattributes, .gitignore, .nvmrc y backend/.env.example.

Normalización de finales de línea y entorno.

Estrategia de ramas.

## 9.2 Evolución de decisiones

El planteamiento inicial mencionó Next.js y, en una sección temprana, Express. El proyecto real consolidó React con Vite y NestJS. Esta evolución se mantiene mediante ADR en lugar de eliminar el historial.

# 10. Informe del Sprint 1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | Completado y cerrado |
| Fecha de cierre documentada | 3 de agosto de 2026 |
| Rama | sprint-1 |
| Integración | sprint-1 → develop |
| Resultado | Backend persistente + canvas frontend local |

## 10.1 Backend

Boards, Nodes, Scenes, Theories y Connections.

Graph y Graph View.

PostgreSQL con Prisma.

DTO y validaciones.

Pruebas unitarias y E2E.

Colección Postman.

## 10.2 Frontend

Layout con sidebar.

Canvas @xyflow/react.

Nodos mock Opening Scene y Hidden Connection.

Arrastre y selección.

Zoom, paneo y controles.

Sin consumo de API ni persistencia desde frontend todavía.

## 10.3 Incidencias relevantes

| ID | Incidencia | Resolución |
| --- | --- | --- |
| INC-001 | start:prod no encontraba el punto de entrada | Alinear salida de build y script de producción |
| INC-002 | TS2688: tipos de Jest ausentes | Restaurar dependencias dev y verificar @types/jest |
| INC-003 | Prisma y adaptador desalineados | Alinear 7.9.1 y usar PrismaPg({ connectionString }) |
| INC-004 | Vulnerabilidades npm | Actualizar sin --force y repetir verificaciones |

## 10.4 Criterios de aceptación

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| API principal disponible | Cumplido |
| Persistencia PostgreSQL | Cumplido |
| Grafo recuperable | Cumplido |
| Canvas visible | Cumplido |
| Nodos movibles | Cumplido localmente |
| Zoom y paneo | Cumplido |
| Frontend conectado a datos reales | Trasladado a Sprint 2 |
| Posiciones persistidas desde frontend | Trasladado a Sprint 2 |

# 11. Pruebas y calidad

| Área | Verificación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Backend | npm audit --omit=dev | Aprobada al cierre |
| Backend | npx prisma validate | Aprobada |
| Backend | npm run build | Aprobado |
| Backend | Jest | Aprobado |
| Backend | E2E | Aprobado |
| Backend | Postman | Verificado |
| Frontend | Auditoría de producción | Aprobada |
| Frontend | Formato y lint | Aprobados |
| Frontend | Build | Aprobado |
| Frontend | Arrastre, selección, zoom y paneo | Verificación manual |

Límite: Las salidas completas de consola no forman parte del documento original cargado. En sprints futuros deben conservarse como evidencias con fecha y contexto.

# 12. Riesgos y deuda técnica

## 12.1 Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Desalineación API/frontend | Media | Alta | Contratos documentados e integración incremental |
| Reglas inválidas de conexión | Media | Alta | Validación backend y E2E |
| Rendimiento del canvas | Media | Media | Pruebas de carga en Sprint 5 |
| Vulnerabilidades transitivas | Alta | Media | Auditoría por cierre |
| Documentación desactualizada | Alta | Alta | Incluirla en la definición de terminado |
| Crecimiento excesivo del alcance | Alta | Alta | Mantener comunidad e IA fuera del MVP |

## 12.2 Deuda activa

| ID | Elemento | Prioridad | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | Conectar frontend con API | Alta | Sprint 2 |
| DT-02 | Persistir posiciones | Alta | Sprint 2 |
| DT-03 | Formularios de Scene y Theory | Alta | Sprint 2 |
| DT-04 | Estabilizar campos de dominio | Alta | Sprint 2 |
| DT-05 | Conexiones visuales | Alta | Sprint 3 |
| DT-06 | Pruebas automatizadas de frontend | Media | Sprints 2-3 |
| DT-07 | Estados de carga y error | Alta | Sprint 2 |
| DT-08 | Medir rendimiento | Media | Sprint 5 |

# 13. Próximos pasos

Antes de comenzar a programar el Sprint 2 se debe crear su informe a partir de la plantilla y completar el alcance comprometido. El objetivo central es convertir el canvas local en una experiencia alimentada por datos reales.

1. Definir las historias de usuario y criterios de aceptación del Sprint 2.

2. Estabilizar los contratos de Scene y Theory.

3. Definir la estrategia de llamadas y estado del frontend.

4. Cargar Graph View desde la API.

5. Agregar formularios de creación y panel de detalle.

6. Persistir posiciones al finalizar el arrastre.

7. Agregar estados de carga, error y vacío.

8. Crear pruebas de los flujos integrados.

# 14. Control documental y anexos

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 3 de febrero de 2026 | Documento técnico y decisiones iniciales |
| 1.0 | 5 de agosto de 2026 | Consolidación hasta el cierre del Sprint 1 |

## 14.1 Archivos de documentación entregados

README, CHANGELOG y CONTRIBUTING.

Documento maestro y glosario.

Planificación: visión, alcance, requisitos, casos de uso, roadmap y riesgos.

Diseño: arquitectura, modelo de datos, API e interfaz.

Desarrollo: Sprint 0, Sprint 1, plantilla y registro de incidencias.

Decisiones: cinco ADR y plantilla.

Pruebas: estrategia, resultados y checklist.

Operación: instalación, entorno y despliegue.

Cierre: evaluación, deuda y conclusiones.

Evidencias y colección Postman.

## 14.2 Fuente de verdad

La documentación Markdown dentro del repositorio debe actualizarse junto al código. Este documento Word sirve como memoria formal del hito y puede regenerarse al cerrar nuevos sprints o el MVP.